Research Reader

本地科研 PDF 阅读、翻译、ChatGPT 辅助解释与知识积累软件

详细制作与实施方案 v1.1

目标 做一个 Mac 优先、local-first、低成本的科研阅读器：读取本地英文 PDF，划词/划句翻译，框选图片后快速交给 ChatGPT 网页端解释，并把单词、好句、知识、方法、数据、图片和随笔沉淀为可搜索、可追溯到原文的个人科研知识库。

适用对象：个人科研使用 / 生物医学英文文献阅读

技术路线：Wren fork + Tauri 2 + React/TypeScript + PDF.js + SQLite + 可插拔翻译 API + ChatGPT Web 快捷发送

# 目录

| 章节 | 内容 | 章节 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目目标与边界 | 15 | 错误处理与边界情况 |
| 2 | 推荐总体架构 | 16 | 测试计划 |
| 3 | 最终用户界面设计 | 17 | 开发里程碑与顺序 |
| 4 | 项目初始化与源码准备 | 18 | 每个里程碑的详细任务 |
| 5 | 数据模型设计 | 19 | Codex 开发任务拆分建议 |
| 6 | PDF 文字选择与上下文提取 | 20 | v0.1 发布验收清单 |
| 7 | 翻译模块的详细实现 | 21 | v0.2 / v1.0 后续扩展 |
| 8 | ChatGPT 网页端接入（不使用 API） | 22 | 预计的最小可用版本（MVP） |
| 9 | Figure 框选、截图与 ChatGPT 解释 | 23 | 开发风险与规避 |
| 10 | 七类知识积累功能 | 24 | 建议的第一周工作顺序 |
| 11 | 知识库页面与搜索 | 25 | 最终推荐方案 |
| 12 | 文献元数据与引用追溯 | 附录A | 建议目录结构 |
| 13 | 设置页面 | 附录B | 关键产品原则 |
| 14 | 本地文件与备份策略 | 附录C | 关于翻译服务的备注 |
| 26 | 数据查看、导出与迁移 |  |  |

说明：本方案按“先完成阅读—翻译—积累—检索闭环，再增加 ChatGPT 与 Figure 能力”的顺序组织。

v1.1 更新：补充软件内四种知识查看方式、Markdown/JSON/XLSX/CSV/BibTeX/RIS/Anki 等导出格式、Figure 伴随元数据、完整 ZIP 归档、导出引擎实现与验收测试。

# 1. 项目目标与边界

## 1.1 第一版必须解决的问题

本地打开英文 PDF，不上传全文；支持目录、缩放、搜索、页码跳转、连续滚动。

鼠标选中文字后快速显示英→中翻译；翻译服务可切换，默认可用百度翻译，后续可加入 Azure、Google、DeepL 和本地模型。

对复杂句子提供“用 ChatGPT 解释”入口；第一版不把 ChatGPT 网页当作非官方 API 自动抓取，而是采用用户控制的快捷发送/剪贴板方案。

可以框选 PDF 中的 Figure/表格/图示，生成截图，并把截图、图注、当前页上下文一起准备给 ChatGPT。

阅读时一键把内容保存为 Vocabulary、Writing、Knowledge、Method、Data、Figure、Idea 七类资产。

每条资产自动绑定来源论文、页码、原文、DOI/URL、创建时间、标签，并可以一键返回 PDF 原位置。

支持全文关键词搜索；第二阶段再加入 embedding/semantic search。

全部核心数据存放在本机 SQLite 与本地文件目录，并至少可无损导出 JSON、可读导出 Markdown；后续支持 XLSX/CSV、BibTeX/RIS、Anki 与 Figure sidecar，避免被某个平台锁定。

## 1.2 第一版暂不做

不做多人协作、云同步、在线账号系统。

不做自动从 ChatGPT 网页 DOM 抓取答案、自动模拟点击发送等脆弱浏览器自动化。

不做大规模 OCR；优先处理本身含文本层的科研 PDF，扫描 PDF 的 OCR 放到第二阶段。

不做复杂文献推荐系统、自动写论文、自动生成完整综述等高成本功能。

不要求 OpenAI API Key；OpenAI API 只保留为可选高级配置。

验收口径 v0.1 的成功标准不是“功能最多”，而是完成一条稳定闭环：打开 PDF → 划选 → 翻译/解释 → 一键归类保存 → 以后搜索到 → 跳回原文。

# 2. 推荐总体架构

建议直接 fork Wren 作为底座，保留其本地文献管理、PDF 阅读、标注、SQLite/本地存储等能力，在其上新增科研阅读工作流。这样可以显著减少从零搭建 PDF.js、文献数据库、文件导入、annotation 和桌面打包的工作量。

Desktop App (Tauri 2)
│
├─ React / TypeScript UI
│  ├─ Library
│  ├─ PDF Viewer (PDF.js)
│  ├─ Translation Popup
│  ├─ AI / ChatGPT Panel
│  └─ Knowledge Panel
│
├─ Rust / Tauri Commands
│  ├─ File access
│  ├─ Clipboard / screenshot
│  ├─ Secure secret storage
│  └─ Open external ChatGPT
│
├─ Local Services
│  ├─ SQLite
│  ├─ image assets
│  └─ optional Ollama
│
└─ External Providers
   ├─ Baidu Translator
   ├─ Azure / Google / DeepL (optional)
   └─ ChatGPT Web (user-controlled)

## 2.1 技术栈

| 层 | 推荐技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 桌面容器 | Tauri 2 | macOS 桌面程序、文件系统权限、系统剪贴板、打包 |
| 前端 | React + TypeScript | 阅读器 UI、侧边栏、设置、知识卡片 |
| PDF | PDF.js | 文本层、选区、页面渲染、坐标换算、截图区域 |
| 数据库 | SQLite | 论文、知识条目、标签、翻译缓存、索引 |
| 状态管理 | Zustand 或现有 Wren 状态层 | 当前论文、选区、面板状态 |
| 搜索 | SQLite FTS5 | 标题、原文、译文、笔记全文搜索 |
| 翻译 | Provider Adapter | 百度/Azure/Google/DeepL/本地引擎统一接口 |
| AI | ChatGPT Web + 可选 Ollama/API | 复杂解释、Figure、科研问答 |
| 安全 | macOS Keychain / OS keyring | 保存 API Key，避免明文配置文件 |

# 3. 最终用户界面设计

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 顶栏：导入PDF | 搜索 | 当前论文标题 | 设置                                  │
├───────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│ Library       │ PDF Viewer                     │ Right Panel                │
│               │                                │ [AI] [Notes] [Knowledge] │
│ Papers        │  论文正文 / Figure             │                            │
│ Collections   │                                │ 翻译结果                   │
│ Tags          │ 选中一句后出现浮动菜单：        │ ChatGPT快捷发送             │
│               │ 翻译 | 解释 | 单词 | 好句 ...  │ 已保存知识条目             │
└───────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────┘

## 3.1 选中文字后的浮动菜单

| 按钮 | 行为 | 是否需要网络 |
| --- | --- | --- |
| 翻译 | 立即调用当前默认翻译 Provider，结果浮层显示并缓存 | 通常需要 |
| 解释 | 生成上下文包；复制并打开 ChatGPT，或使用可选本地 AI | ChatGPT 模式需要 |
| 单词 | 保存到 Vocabulary，并可附译义/词性/原句 | 否；译义可调用翻译 |
| 好句 | 保存原句，并允许抽取可复用句式 | 否 |
| 知识 | 保存原文、用户笔记、来源 | 否 |
| 方法 | 保存实验/分析方法及用户补充字段 | 否 |
| 数据 | 保存数据集名称、平台、accession、用途 | 否 |
| Idea | 保存用户即时想法，自动绑定论文上下文 | 否 |

## 3.2 框选图片后的浮动菜单

Explain Figure：生成当前区域截图，并收集 Figure legend、页码、论文元数据和附近文字。

Copy for ChatGPT：把截图写入剪贴板/临时文件，把说明 Prompt 写入剪贴板或右侧预览。

Save Figure：保存截图到本地 assets，数据库记录 page、bounding box、caption、来源。

Save Method / Data：允许把图中实验流程或数据说明直接存成对应类型。

# 4. 项目初始化与源码准备

## 4.1 开发环境

安装 Git、Node.js LTS、pnpm、Rust stable、Xcode Command Line Tools。

确认 Tauri 2 官方开发环境可运行；先执行一个最小 Tauri 示例，验证 macOS 权限与打包链路。

fork Wren 到自己的 GitHub 仓库，保留 upstream 远程仓库，以便后续同步原项目改进。

创建开发分支，例如 feature/research-reader-v01，所有改动通过分支和 PR 管理。

阅读 Wren 的 README、数据库 schema、PDF viewer 入口、annotation 数据结构和 Tauri command 层，先画出现有模块依赖图。

git clone <your-wren-fork> research-reader
cd research-reader
git remote add upstream <wren-upstream>
git checkout -b feature/research-reader-v01
pnpm install
pnpm tauri dev

## 4.2 首次代码审计要找的文件

| 模块 | 必须定位的内容 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| PDF Viewer | PDF.js 初始化、page component、text layer、selection event | 新增选区浮动菜单与区域截图 |
| Library | paper/import model、file path、metadata | 自动绑定来源论文信息 |
| Annotations | highlight/area highlight 的 schema 与坐标格式 | 复用现有高亮和区域选择能力 |
| Database | SQLite migrations、repository/service | 新增 knowledge_items 等表 |
| Tauri | commands、permissions、clipboard/file APIs | 打开 ChatGPT、保存截图、Keychain |
| Settings | 已有设置页面和持久化方案 | 新增翻译 Provider 与 AI 配置 |

# 5. 数据模型设计

第一版建议保留“论文”和“知识条目”两层。不要为七类内容分别建七套完全独立表；采用统一 knowledge_items 主表 + type 字段，再为需要的扩展字段使用 JSON metadata，可降低迁移和搜索复杂度。

papers
- id
- title
- authors_json
- journal
- year
- doi
- url
- pdf_path
- created_at

knowledge_items
- id
- paper_id
- type              # vocabulary/writing/knowledge/method/data/figure/idea
- title
- source_text
- translated_text
- user_note
- page_number
- page_label
- quote_start / quote_end (optional)
- bbox_json          # Figure/area highlight
- asset_path         # image screenshot
- metadata_json      # type-specific fields
- created_at
- updated_at

tags
knowledge_item_tags
translation_cache

## 5.1 七类条目的扩展字段

| 类型 | 建议 metadata_json 字段 |
| --- | --- |
| Vocabulary | lemma, pos, pronunciation, meaning, example, mastered |
| Writing | pattern, usage_section, rewrite_note |
| Knowledge | topic, evidence_level, relevance |
| Method | method_name, purpose, sample, key_parameters, readout |
| Data | dataset_name, accession, species, tissue, technology, potential_use, data_url |
| Figure | figure_label, caption, image_width, image_height, why_useful |
| Idea | status, next_action, related_project |

## 5.2 数据迁移

用 SQLite migration 管理 schema，不直接在运行时手动 ALTER。

每个 migration 有版本号，例如 001_knowledge_items.sql、002_translation_cache.sql。

开发期每次 schema 变化必须提供向前迁移；个人数据一旦开始积累，不允许通过“删库重建”解决升级。

# 6. PDF 文字选择与上下文提取

## 6.1 文字选择事件

监听 PDF text layer 的 selectionchange/mouseup。

判断当前 Selection 是否位于 PDF viewer 内，过滤侧边栏和 UI 文字。

读取 selectedText，去除行末断词造成的多余换行，但保留段落边界。

计算 selection 的 DOMRect，并换算到当前 viewer 容器坐标，用于放置浮动菜单。

记录 pageNumber；如选区跨页，第一版可提示“暂仅支持单页选区”，后续再扩展。

同时提取前后约 1–2 个段落作为 context，仅在 AI 解释时使用，普通翻译不必发送大段上下文。

## 6.2 文本清洗规则

把 PDF 换行引起的 “angio-
genesis” 合并为 “angiogenesis”。

普通行尾换行改为空格；明确段落间的双换行保留。

不修改基因名、蛋白缩写、希腊字母、p 值、单位、公式。

缓存原始文本 raw_text 与清洗后的 normalized_text，避免以后无法追溯。

## 6.3 Deep Link

保存知识条目时记录 paper_id + page_number + 可选 bbox/annotation_id。用户从知识库点击“返回原文”时打开对应 PDF，并跳到该页；如有 bbox，则自动滚动到区域并短暂高亮。第一版无需依赖私有 URI scheme，内部路由即可完成。

# 7. 翻译模块的详细实现

## 7.1 统一 Provider 接口

interface TranslationProvider {
  id: string;
  name: string;
  translate(input: {
    text: string;
    sourceLang: string;
    targetLang: string;
    domain?: string;
  }): Promise<TranslationResult>;
}

interface TranslationResult {
  text: string;
  provider: string;
  detectedLang?: string;
  latencyMs?: number;
  charCount: number;
}

这样百度、Azure、Google、DeepL、本地 Ollama/LibreTranslate 都只需实现同一接口。UI 不直接调用任何厂商 SDK，后续更换服务不会影响阅读器逻辑。

## 7.2 第一版默认百度翻译

在 Settings → Translation 中新增“百度翻译”。

提供 API Key/AppID 等当前官方接口实际需要的配置项；不要把密钥写死在源码。

密钥通过 Tauri 后端调用系统安全存储，前端只显示“已配置/未配置”，不回显完整值。

选区确认后调用 translator service；设置 8–10 秒 timeout，网络异常时给出可恢复提示。

翻译成功后写入 translation_cache：hash(normalized_text + source + target + provider)。相同句子再次出现直接走缓存。

在 UI 里显示 provider 名称和“重新翻译”入口，允许用户切换其他引擎比较。

## 7.3 路由与降级

if cache.hit: return cache
else if preferredProvider.available: use preferredProvider
else if fallbackProvider.available: use fallbackProvider
else if localProvider.enabled: use localProvider
else: show actionable error

第一版可只实现“默认 Provider + 手动备用 Provider”；等稳定后再加入额度感知的自动切换。任何免费额度和价格都属于外部平台政策，软件中不要硬编码长期承诺，设置页只显示用户自己填写的月额度或从官方 API 能读取到的用量。

## 7.4 翻译 UX

短句：选中后 300–800 ms 延迟触发，避免用户只是拖拽选区时产生多次请求。

结果浮层提供“复制、保存为单词、保存为好句、换引擎、用 ChatGPT 解释”。

超过设定字符数（例如 5000）时提示“选区较长，是否翻译”，避免意外消耗额度。

术语保护：允许用户维护 personal glossary，如 efferocytosis→胞葬/凋亡细胞清除，按自己的科研用语固定译法。

# 8. ChatGPT 网页端接入（不使用 API）

设计原则 第一版把 ChatGPT 当作用户主动使用的外部智能工具，不把 chatgpt.com 当作可被程序私下抓取的 API。这样更稳定，也避免把核心功能绑定到网页 DOM。

## 8.1 “用 ChatGPT 解释”流程

用户选中文字并点击“用 ChatGPT 解释”。

程序从数据库获取论文标题、期刊、年份、DOI、当前页码。

程序获取选中原文，以及可选的前后上下文。

Prompt Builder 根据任务类型生成提示词：解释句子、解释实验、解释统计、润色/改写等。

程序把完整 Prompt 复制到系统剪贴板。

程序通过系统默认浏览器打开 chatgpt.com；如果网页已经打开，则尽量只聚焦浏览器，不强制控制页面。

用户粘贴并发送。以后如果存在官方允许的应用连接机制，再单独增加，不影响当前架构。

【论文】{title}
【来源】{journal} ({year}) | DOI: {doi} | Page {page}
【原文】
{selected_text}

【附近上下文】
{context}

请用中文解释这段内容，保留关键英文术语；先说明作者在说什么，再解释机制/实验逻辑；如有不确定处明确指出。

## 8.2 ChatGPT 快捷面板

右侧 AI 面板显示“Prompt 预览”，用户可在发送前修改。

按钮：复制 Prompt、打开 ChatGPT、复制原文、复制文献信息。

允许保存 Prompt 模板，例如“解释句子”“解释 Figure”“这个方法能否用于 OIR”“提取实验参数”。

不保存 ChatGPT 登录 Cookie；登录和会话完全由浏览器/ChatGPT 自己管理。

# 9. Figure 框选、截图与 ChatGPT 解释

## 9.1 区域选择

在 PDF viewer 增加“区域选择”工具，或复用 Wren 现有 area highlight。

按下鼠标记录 start point，拖拽生成 rectangle；坐标以 PDF page 的归一化坐标保存，不能只存屏幕像素。

根据当前 page canvas 的 scale，把 PDF 坐标转换为 canvas 像素区域。

从 canvas 裁剪生成 PNG；建议 2× render scale，以保证 Figure 文字清晰。

保存到 app data 目录 assets/figures/{paper_id}/{uuid}.png；数据库只保存相对路径。

## 9.2 自动获取 Figure legend

优先从当前页 text layer 中搜索“Fig. 3 / Figure 3”等标签，并向后收集若干句。

若图注跨页或无法可靠识别，则允许用户手动框选图注或在 Prompt 预览中补充。

第一版不要为了自动图注识别引入复杂视觉模型；可靠性优先于“全自动”。

## 9.3 发送到 ChatGPT

由于浏览器跨应用粘贴图片无法保证完全自动，建议实现两个按钮：“复制图片”和“复制说明 Prompt”。点击“Explain Figure”后先把截图保存并在侧栏预览；用户点击复制图片→到 ChatGPT 粘贴，再复制 Prompt→粘贴发送。后续若操作系统允许同时把图片和文字放入多格式剪贴板，可再优化为一步。

请解释这张论文 Figure。
Paper: {title}
Figure: {figure_label}
Page: {page}
Legend: {caption}
Relevant context: {context}

请回答：
1) 每个 panel / 组别 / 坐标分别代表什么；
2) 作者用什么实验设计回答什么问题；
3) 主要结果与证据链；
4) 有哪些局限；
5) 这个实验设计对我的科研可复用之处。

# 10. 七类知识积累功能

## 10.1 Vocabulary

保存词/短语、中文义、词性、原句、页码、来源论文。

允许“已掌握”标记和按出现频率排序。

后续可加入 spaced repetition，但 v0.1 不需要。

## 10.2 Writing

保存完整好句，同时保存 pattern 字段，便于抽象成可复用 SCI 句式。

支持用途标签：Introduction / Methods / Results / Discussion / Response Letter。

以后可以按写作场景搜索，而不只按关键词搜索。

## 10.3 Knowledge

保存事实、机制、结论或概念；user_note 写自己的理解。

允许 evidence_level：原始研究、综述、观点/假说。

后续可建立主题节点互链；v0.1 先用 tags 实现。

## 10.4 Method

字段围绕“目的—样本—关键步骤—参数—readout—优缺点”。

可以绑定 Figure/原文截图。

以后搜索“efferocytosis assay”“OIR quantification”等即可找回所有读过的方法。

## 10.5 Data

重点保存 accession（GSE、PRJNA、PXD 等）、物种、组织、技术、数据规模、潜在用途。

URL 与 DOI 分开存。

后续可以加“已下载/计划下载/已分析”状态。

## 10.6 Figure

保存截图本身、Figure label、图注、为什么有用、可借鉴的排版或实验设计。

支持从知识库直接打开图片，也能回到原 PDF 页。

## 10.7 Idea

默认记录产生 Idea 时正在阅读的论文和页码。

字段：想法正文、相关项目、下一步动作、状态。

Idea 不需要强迫结构化，保证输入快。

# 11. 知识库页面与搜索

## 11.1 页面结构

| 区域 | 功能 |
| --- | --- |
| 顶部 | 全局搜索、类型筛选、标签筛选、论文筛选、日期范围；支持保存常用筛选条件。 |
| 左侧 | 七类内容计数、收藏、最近使用标签；当前论文模式显示该论文各类条目数量。 |
| 中间 | 卡片/列表/时间线；显示标题、摘要、来源、页码、标签，Figure 类型可切换缩略图画廊。 |
| 右侧 | 详情编辑、打开原文、复制引用、导出当前条目、删除/归档。 |
| 视图切换 | 分类知识库 / 当前论文 / 时间线 / 全局搜索；四种视图共用同一 knowledge_items 数据，不重复存储。 |

## 11.2 SQLite FTS5

v0.1 建议先用 FTS5，索引 title、source_text、translated_text、user_note、metadata 中可抽取的关键文本。这样不需要向量数据库，也可以得到足够快的个人知识搜索。

CREATE VIRTUAL TABLE knowledge_fts USING fts5(
  item_id UNINDEXED,
  title, source_text, translated_text, user_note, tags_text
);

## 11.3 第二阶段语义搜索

当积累超过几千条后，再增加 embeddings。优先使用本地 embedding 模型，向量可以放 SQLite 扩展或轻量向量库。语义搜索结果必须显示原条目和来源，不让 AI “生成一个看似合理但找不到出处的答案”。

# 12. 文献元数据与引用追溯

导入 PDF 时先读取现有 Wren 元数据；如能从 PDF/文件名/已有库获得 DOI，则保存 DOI。

如果 metadata 不完整，允许用户手动编辑；后续再接 Crossref/OpenAlex 等公开服务补全，v0.1 不依赖这些在线服务才能工作。

所有知识条目通过 paper_id 外键关联论文；不要在每条记录重复一整套论文信息。

复制引用提供“简洁来源”和“BibTeX/CSL”两种方向；具体格式可后续接 CSL。

删除论文时先检查是否有知识条目；默认禁止直接级联删除，提示用户选择保留条目或彻底删除。

关键原则 任何被积累的内容都必须能追溯到原始论文和页码。没有来源链的“知识”长期价值会明显下降。

# 13. 设置页面

| 设置组 | 字段 |
| --- | --- |
| General | 默认打开目录、主题、字体、PDF 缩放、自动保存 |
| Translation | 默认 Provider、目标语言、各 Provider 密钥、超长文本确认阈值、术语表 |
| AI | ChatGPT URL、Prompt 模板、是否包含上下文、可选 Ollama/OpenAI-compatible |
| Knowledge | 默认保存类型、默认标签、截图目录、默认导出目录、Markdown 命名模板。 |
| Privacy | 日志等级、是否保留翻译缓存、清除缓存、导出时是否包含原文/AI 解释。 |
| Backup | 数据库备份目录、自动备份频率、保留份数、完整归档是否包含 PDF 原文件。 |
| Export | 默认格式、Excel 工作簿/CSV 策略、Figure 图片格式、Anki 字段映射、是否输出 BibTeX/RIS、schema_version。 |

## 13.1 API Key 安全

密钥不写入 SQLite 明文字段，不写入 Git，不写入日志。

Tauri 后端使用系统 Keychain/keyring 保存；前端只拿到“configured=true”。

错误日志中对 authorization header、appid、secret 做掩码。

提供“一键删除密钥”。

# 14. 本地文件与备份策略

~/Library/Application Support/ResearchReader/
├─ database.sqlite
├─ backups/
├─ assets/
│  └─ figures/<paper_id>/<uuid>.png
├─ cache/
│  ├─ thumbnails/
│  └─ translations/ (optional)
└─ logs/

PDF 原文件建议保持用户自己的目录路径，不强制复制进应用数据目录；数据库记录 pdf_path。这样几十 GB 的论文库不会因为软件而重复占空间。对于移动硬盘上的 PDF，要处理“磁盘未挂载”的状态，显示 Missing File 并允许重新定位。

## 14.1 备份

每天首次启动时，如距离上次备份超过 24 小时，则复制 SQLite 为 timestamped backup。

使用 SQLite backup API 或先 checkpoint WAL，避免直接复制正在写入的数据库造成损坏。

默认保留最近 14 份；用户可调整。

提供“导出全部知识库”的基础入口；备份、导出与可迁移归档必须分开处理，详细格式和目录结构见第 26 章。

# 15. 错误处理与边界情况

| 场景 | 处理 |
| --- | --- |
| PDF 无文本层 | 提示“可能为扫描 PDF”；允许阅读和区域截图，文字选择功能不可用 |
| 翻译 API 超时 | 不丢选区；显示重试/换引擎 |
| API Key 无效 | 跳转设置页，不重复轰炸请求 |
| 网络离线 | 知识积累照常；翻译显示离线状态；可选本地 Provider |
| PDF 被移动 | 标记 Missing；提供 Locate File |
| 外接硬盘未挂载 | 保留所有数据库记录，禁止自动删除 |
| 截图目录写入失败 | 立即提示并不创建“空 Figure”记录 |
| 数据库迁移失败 | 停止升级并回滚/从自动备份恢复 |
| 选区跨页 | v0.1 提示仅支持单页；不偷偷截断文本 |

# 16. 测试计划

## 16.1 单元测试

text normalization：断词、换行、特殊符号。

translation cache key：相同输入命中，不同语言/provider 不串缓存。

Prompt Builder：缺 DOI/期刊时仍生成合法 Prompt。

knowledge item validation：type、paper_id、page_number。

database migration：从每个旧版本升级到最新版。

## 16.2 集成测试

导入 PDF → 选一句 → 翻译 → 保存 Knowledge → 搜索 → 打开原页。

框选 Figure → 保存图片 → 打开知识库卡片 → 图片存在且能返回原页。

配置错误 API Key → 翻译失败 → 更换 provider → 成功，不导致 UI 卡死。

关闭网络 → 继续做本地笔记和知识保存。

外接盘 PDF → 卸载硬盘 → 打开条目提示缺失 → 重新挂载后恢复。

## 16.3 手工验收用 10 篇 PDF

建议选不同出版社和版式：Cell/Nature/Science、Springer、Elsevier、OUP 等；包含双栏、单栏、复杂 Figure、Supplementary PDF。每次发布前走同一套验收清单。

# 17. 开发里程碑与顺序

| 阶段 | 目标 | 主要交付物 | 建议先后 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 跑通上游项目 | Wren fork 可在 Mac 正常开发启动；完成代码审计文档 | 第 1 |
| M1 | 翻译闭环 | 选区浮动菜单 + 百度翻译 + cache + 设置页 | 第 2 |
| M2 | 知识闭环 | 七类知识条目 + SQLite migration + 保存/编辑/删除 | 第 3 |
| M3 | 检索闭环 | Knowledge 页面 + FTS5 + 返回 PDF 原页 | 第 4 |
| M4 | ChatGPT 文本 | Prompt Builder + 剪贴板 + 打开 ChatGPT | 第 5 |
| M5 | Figure | 区域截图 + Figure 保存 + Explain Figure Prompt | 第 6 |
| M6 | 数据安全与可迁移 | SQLite 自动备份 + Markdown/JSON/XLSX/CSV/BibTeX/RIS/Anki 导出 + Figure assets + ZIP 归档 | 第 7 |
| M7 | 稳定性 | 密钥安全、错误处理、导出/恢复集成测试、性能测试 | 第 8 |
| M8 | 发布 | macOS DMG/App + 数据迁移验证 + 用户说明 + 导入/导出说明 | 第 9 |

## 17.1 为什么按这个顺序

先做翻译，是因为它能最快验证“PDF 选区 → 浮层 → 外部服务 → 结果显示”的核心技术链；随后立刻做知识保存和检索，形成软件真正的长期价值。ChatGPT 和 Figure 放在后面，因为它们依赖稳定的选区、元数据和本地资产体系。

# 18. 每个里程碑的详细任务

## 18.1 M1 翻译闭环

新增 SelectionContext 类型：paperId, page, text, rect, context。

实现 floating selection toolbar。

实现 TranslationProvider 抽象层。

实现 BaiduProvider。

实现 key storage。

实现 translation_cache migration。

实现结果浮层和手动切 provider。

加 loading、timeout、retry、cancel。

写 10 个单元测试 + 3 个集成测试。

## 18.2 M2 知识闭环

新增 knowledge_items、tags、knowledge_item_tags。

浮动菜单新增七类保存按钮。

Quick Save：点击即保存，不强制弹复杂表单。

保存后右下角 toast 提示，并提供 Undo。

详情编辑器支持补标题、note、tag、type-specific metadata。

删除使用软删除或二次确认。

## 18.3 M3 搜索闭环

创建 FTS5 表与同步触发器/服务层。

Knowledge 页面支持全文搜索、type filter、tags。

搜索结果显示命中片段。

点击“Open in PDF”跳到 page + bbox。

## 18.4 M4–M5 AI 与 Figure

Prompt Builder 模板化；所有变量可预览。

Tauri command：copyText、openExternal。

区域截图时固定使用 PDF canvas，不使用屏幕截图，以减少系统权限问题。

Figure asset 的删除与 knowledge item 删除保持一致。

Explain Figure 提供 caption/context 手动编辑框。

# 19. Codex 开发任务拆分建议

如果主要用 Codex 辅助开发，避免一次让模型“把整个软件做完”。每个任务应尽量只跨一个模块，并要求先读现有代码、写计划、改代码、跑测试、给出变更摘要。推荐按下面的 PR 粒度推进。

| PR | 内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| PR-01 | SelectionContext + selection toolbar skeleton | 选文字后菜单位置正确，不影响 PDF 原有高亮 |
| PR-02 | TranslationProvider + Baidu provider | 能翻译并统一错误模型 |
| PR-03 | Settings + secure secrets | 密钥不进数据库/日志 |
| PR-04 | Translation cache | 重复句子不重复请求 |
| PR-05 | knowledge schema + repository | CRUD 测试通过 |
| PR-06 | Quick Save seven types | 七类均可一键保存 |
| PR-07 | Knowledge UI + FTS | 搜索和筛选可用 |
| PR-08 | Open in PDF | 从知识条目返回正确页 |
| PR-09 | Prompt Builder + ChatGPT shortcut | 复制内容正确并打开网页 |
| PR-10 | Area capture + Figure asset | 截图清晰、坐标可恢复 |
| PR-11 | Export engine + portable formats | Markdown/JSON/XLSX/CSV/BibTeX/RIS/Anki/figures 导出正确，字段无丢失 |
| PR-12 | Backup + full archive + restore | SQLite 可恢复；ZIP 归档可在新目录中验证 manifest 与 assets |
| PR-13 | Knowledge views | 分类/当前论文/时间线/全局搜索四种视图均可用且定位到原文 |
| PR-14 | Release hardening | 全量测试、DMG、升级迁移验证、导出兼容性回归测试 |

## 19.1 一个适合给 Codex 的任务模板

目标：实现 PR-02 TranslationProvider + Baidu provider。

要求：
1. 先阅读现有 service/provider 相关代码，不要直接重构无关模块。
2. 提出最小改动方案并列出将修改的文件。
3. 实现统一 TranslationProvider 接口和 BaiduProvider。
4. 不在前端或源码中硬编码密钥。
5. 统一 timeout、network error、auth error。
6. 为 provider 写单元测试，HTTP 使用 mock。
7. 运行现有测试与新增测试。
8. 最后给出变更摘要、测试结果、已知限制。

# 20. v0.1 发布验收清单

☐ 可从 Finder 导入至少 20 篇 PDF，重启后库仍存在。

☐ 任选可复制英文 PDF，划选后翻译浮层稳定出现。

☐ 翻译失败不会导致选区消失或软件崩溃。

☐ 七类知识都可一键保存，并自动带 paper/page/source text。

☐ Knowledge 搜索能在 1 秒内检索几千条记录。

☐ 点击知识条目可跳回 PDF 对应页。

☐ “用 ChatGPT 解释”复制的 Prompt 包含论文、页码、原文与必要上下文。

☐ Figure 框选截图足够清晰，保存后可以再次打开。

☐ 所有 API Key 不出现在日志、Git、SQLite 明文字段。

☐ SQLite 自动备份可用，至少完成一次“从备份恢复”的真实测试。

☐ 无网络时仍能打开 PDF、写笔记、保存和搜索知识。

☐ 应用升级后数据库迁移成功，不丢旧数据。

☐ 可以无损导出 canonical JSON，并可生成人类可读的 Markdown、XLSX/CSV；文献可导出 BibTeX/RIS；Vocabulary/Writing 可导出 Anki TSV/CSV。

☐ Figure 导出后图片与同名元数据文件保持配对，能追溯到 paper_id、页码、Figure label、DOI 和原 PDF。

☐ 完整 ZIP 归档包含 manifest.json、schema_version、数据库导出、Markdown、表格、文献和 assets；可选包含原始 PDF。

# 21. v0.2 / v1.0 后续扩展

| 优先级 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 本地语义搜索 | 本地 embedding + 引用回链，不依赖云端 |
| 高 | OCR | 对扫描 PDF 提供可选 OCR，并保存文本层 |
| 高 | 术语库 | 个人科研术语固定翻译、导入导出 |
| 中 | Obsidian/Zotero 导出 | Markdown frontmatter、Zotero item key/annotation linkage |
| 中 | 本地 Ollama | 离线摘要、解释、自动分类，作为网络断开时的 AI 兜底 |
| 中 | 知识关系图 | 条目互链、主题节点、方法—疾病—细胞—基因关系 |
| 中 | 复习系统 | Vocabulary/Writing 的间隔复习 |
| 低 | 跨设备同步 | 以后再考虑 iCloud/自建 WebDAV；先保证单机稳定 |
| 低 | 浏览器 Connector | 从网页一键保存论文/网页片段 |

# 22. 预计的最小可用版本（MVP）

MVP 如果希望尽快看到成品，先做 7 个功能：① 打开/管理 PDF；② 划词翻译；③ 七类 Quick Save；④ Knowledge 搜索；⑤ 返回 PDF 原页；⑥ ChatGPT Prompt 快捷复制/打开；⑦ 基础 Markdown + JSON 导出与 SQLite 自动备份。Figure 框选、Excel/Anki/BibTeX/RIS 和完整 ZIP 归档可在下一迭代补齐，但数据结构必须从第一版预留。

这个 MVP 已经能够替代“PDF 阅读器 + 零散翻译 + 手工复制到笔记软件”的大部分日常操作。后续所有高级功能都应建立在这一闭环稳定的基础上。

# 23. 开发风险与规避

| 风险 | 后果 | 规避 |
| --- | --- | --- |
| 过度依赖上游 Wren 内部实现 | 上游升级导致大量冲突 | 尽量通过 service/adapter 扩展，不直接重写核心 PDF 模块 |
| 把 ChatGPT 网页当 API | 网页改版即失效；维护成本高 | 第一版使用剪贴板 + 外部浏览器，API 独立可选 |
| 把免费额度写死 | 政策变化后软件显示错误 | 额度/价格不作为核心逻辑；Provider 可随时切换 |
| 密钥放前端 | 泄漏风险 | Keychain + Tauri command |
| 数据结构过度细分 | 迁移困难 | 统一 knowledge_items + metadata_json |
| 没有备份 | 长期积累丢失不可接受 | 从最早版本就加入 SQLite 自动备份和导出 |
| 先做 AI 后做引用链 | 输出无法追溯 | 先 paper/page/source，再做 AI |
| 一次开发太大 | Codex 产生无关重构/难测试 | 按 12 个小 PR 推进 |
| 只做数据库备份、不做开放导出 | 软件可恢复但用户被数据格式锁定 | 把 JSON/Markdown 作为长期出口；XLSX/CSV/BibTeX/RIS/Anki 作为用途型出口；每次导出写 schema_version |
| 导出图片没有来源伴随信息 | 多年后无法判断 Figure 出处 | Figure 图片必须与 sidecar Markdown/JSON 成对输出，包含 paper_id、页码、DOI、图注和用户备注 |

# 24. 建议的第一周工作顺序

Day 1：fork、跑起来、梳理源码；确认 PDF viewer、database、Tauri commands 的入口。

Day 2：实现 SelectionContext 和浮动菜单，不接任何 API；只把选中文字输出到调试面板。

Day 3：实现 TranslationProvider 接口和百度翻译，完成最小设置页。

Day 4：实现 translation_cache、错误处理和术语保护的基本框架。

Day 5：新增 knowledge_items migration 与 Quick Save；先完成 Knowledge/Vocabulary/Idea 三类，再扩展到七类。

Day 6：做 Knowledge 列表、搜索、Open in PDF。

Day 7：做 ChatGPT Prompt Builder 与快捷打开；跑第一轮端到端测试。

如果某一步卡住，不要同时推进下一个大模块。优先保证“选区—翻译—保存—找回—回原文”完整可用。

# 25. 最终推荐方案

本项目建议采用“Wren 作为底座、本地数据优先、翻译 Provider 可插拔、ChatGPT 网页端用户控制、知识条目统一建模”的路线。它的优势是：不依赖 OpenAI API；翻译成本可通过免费额度和本地兜底控制；核心科研资产始终在本机；即使未来更换翻译器、AI 模型或笔记生态，也不需要重新开始积累。

第一开发目标 先完成 PR-01～PR-08：PDF 选区、翻译、知识保存、搜索和回到原文。完成这些之后，这个软件已经具有独立实用价值；再加入 ChatGPT 和 Figure 能力。

# 26. 数据查看、导出与迁移

这一章属于长期科研资产设计，不应等到软件完成后再补。SQLite 是运行时数据库；开放导出格式是用户长期拥有数据的保障。实现上要明确区分“备份”“导出”“完整归档”三件事。

## 26.1 软件内四种查看方式

分类知识库视图：按 Vocabulary、Writing、Knowledge、Method、Data、Figure、Idea 七类浏览；支持标签、论文、日期、收藏状态筛选。

当前论文视图：打开一篇 PDF 时，右侧显示该论文七类条目的计数与列表，例如 Method 4、Figure 7、Idea 3；点击条目直接跳回对应页。

时间线 / 阅读日志：按日、周、月聚合阅读与积累活动，显示当天阅读了哪些论文、保存了哪些条目；可作为科研阅读日志。

全局搜索视图：一次搜索标题、原文、译文、笔记、标签、论文元数据；结果按类型分组，并始终显示来源论文、页码和“打开原文”。

## 26.2 备份、导出和完整归档的边界

| 类型 | 主要目的 | 典型内容 | 是否面向其他软件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Backup | 快速灾难恢复 | SQLite snapshot / WAL checkpoint 后备份 | 否，主要供本软件恢复 |
| Export | 让用户阅读、分析或迁移 | Markdown、JSON、XLSX、CSV、BibTeX、RIS、Anki、Figure assets | 是 |
| Portable Archive | 整库搬家 / 长期封存 | manifest + schema_version + exports + assets + 可选 PDFs | 是，且应可离线检查 |

## 26.3 支持的导出格式与用途

| 格式 | 定位 | 包含内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON (.json) | 无损 canonical export | 论文、七类条目、标签、关系、来源坐标、导出元数据、schema_version | v0.1 必须 |
| Markdown (.md) | 长期可读 / Obsidian | YAML frontmatter + 正文 + 原文 + 译文 + 来源 + 标签 + PDF deep link | v0.1 必须 |
| Excel (.xlsx) | 科研整理与筛选 | 建议一个工作簿：Papers + 7 类 sheets + Tags；保留稳定 ID | v0.2 高 |
| CSV (.csv) | R/Python/通用数据处理 | 每一类型单独 CSV；UTF-8 BOM 可选 | v0.2 高 |
| BibTeX (.bib) | LaTeX/Zotero 文献引用 | 以 Papers 表为来源，输出 DOI、title、author、journal、year 等 | v0.2 高 |
| RIS (.ris) | EndNote/Zotero/文献管理器 | Papers 层参考文献数据 | v0.2 高 |
| Anki TSV/CSV | Vocabulary / Writing 复习 | front/back/source/tags；可选 cloze 字段 | v0.2 中 |
| PNG/JPG + sidecar | Figure 长期收藏 | 截图 + 同名 .md/.json；默认 PNG，JPG 可选 | v0.1 Figure 后 |
| ZIP | 完整可迁移归档 | manifest + exports + figures + bibliography + 可选 PDFs | v0.2 高 |

注意：PDF 框选得到的 Figure 本质上通常是栅格截图，因此默认导出 PNG。只有在后续实现“从 PDF 原始图形对象提取矢量内容”时，才提供真正的 SVG/PDF 矢量导出；不能把位图简单改后缀称为 SVG。

## 26.4 Canonical JSON 设计

JSON 是最重要的无损出口。任何其他格式都可以由 canonical JSON 再生成，因此必须包含稳定 ID、schema_version 和所有来源字段。建议根结构如下：

{ "schema_version": "1.1", "exported_at": "2026-09-05T16:30:00+08:00", "app_version": "0.1.0", "papers": [...], "knowledge_items": [...], "tags": [...], "assets": [...], "settings_subset": {...} }

knowledge_items 保留 item_id、paper_id、type、title、source_text、translated_text、user_note、page_number、page_anchor、metadata_json、created_at、updated_at。

assets 保存 asset_id、relative_path、mime_type、sha256、paper_id、page_number、figure_label 等，ZIP 中只使用相对路径。

导出时不写 API Key、Token、Cookie、ChatGPT 会话内容或其他密钥；settings_subset 只包含非敏感偏好。

## 26.5 Markdown 导出规范

每个知识条目生成一个 Markdown 文件，文件名采用可读标题 + 短 ID，避免同名冲突。首部使用 YAML frontmatter，保证 Obsidian/其他工具可索引。

--- id: kn_01H... type: Method paper_id: paper_01H... title: pHrodo-based efferocytosis assay journal: Cell year: 2026 doi: 10.xxxx/xxxx page: 11 tags: [macrophage, efferocytosis, retina] --- # pHrodo-based efferocytosis assay ## Summary ... ## Original text ... ## My notes ... ## Source [Open PDF page](researchreader://paper/paper_01H...?page=11)

## 26.6 Excel、CSV 与 Anki 字段设计

| 类型 | 推荐输出 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| Vocabulary | Vocabulary sheet / Anki | Word, Lemma, POS, Meaning, Original sentence, Translation, Paper, DOI, Page, Tags, Date added |
| Writing | Writing sheet / Anki | Original sentence, Reusable pattern, Chinese meaning, Usage section, Paper, DOI, Page, Tags |
| Knowledge | Knowledge sheet | Title, Summary, Original text, Translation, My notes, Evidence level, Paper, DOI, Page, Tags |
| Method | Methods sheet | Method, Purpose, Species, Cell/Sample, Model, Reagent, Dose, Time, Equipment, Readout, Paper, DOI, Page |
| Data | Datasets sheet | Dataset, Accession, Species, Tissue, Disease/Model, Technology, Sample size, URL, Paper, DOI, Potential use, Local path |
| Figure | Figures sheet + files | Figure label, Caption, Why useful, AI explanation, Paper, DOI, Page, Relative image path |
| Idea | Ideas sheet | Idea, Related project, Next action, Status, Source paper, Page, Created at |

## 26.7 Figure 导出包

Figure 不允许只导出“裸图片”。每张图片必须带 sidecar 元数据，保证多年后仍能确认出处和保存原因。

Figures/ └── 2026_Cell_<paper-short-id>/ ├── Fig3C.png ├── Fig3C.md └── Fig3C.json

Fig3C.md：面向人阅读，包含论文、DOI、页码、Figure legend、Why I saved this、AI explanation、tags。

Fig3C.json：面向程序迁移，包含 stable IDs、坐标、图片尺寸、sha256、原始 PDF deep link。

文件冲突采用 figure_label + short item_id 去重，不用时间戳作为唯一标识。

## 26.8 完整 ZIP 归档结构

ResearchReader_Archive_2026-09-05.zip ├── manifest.json ├── canonical/ │ └── library.json ├── markdown/ │ ├── Vocabulary/ │ ├── Writing/ │ ├── Knowledge/ │ ├── Method/ │ ├── Data/ │ ├── Figure/ │ └── Idea/ ├── tables/ │ ├── ResearchReader.xlsx │ └── csv/ ├── bibliography/ │ ├── library.bib │ └── library.ris ├── figures/ ├── anki/ └── papers/ # 可选，默认不包含以节省空间

manifest.json 必须记录 schema_version、app_version、exported_at、各类型条目计数、是否包含 PDFs、文件清单与可选 checksum。

默认“轻量归档”不复制原 PDF，只保留论文元数据、原路径和 deep link；用户主动选择“便携归档”时才复制 PDFs。

归档完成后做自检：随机读取 JSON、检查 Figure sidecar 配对、验证清单中文件均存在，失败则不显示“导出成功”。

## 26.9 导出引擎实现

建议把导出作为独立 adapter/service 层，不让 React 页面直接拼文件。Tauri/Rust 后端负责文件写入、ZIP、校验和与大批量导出；前端只负责收集用户选择、显示进度和错误。

ExportService ├── JsonExporter ├── MarkdownExporter ├── XlsxExporter ├── CsvExporter ├── BibTeXExporter ├── RisExporter ├── AnkiExporter ├── FigureExporter └── ArchiveBuilder

统一接口：export(scope, format, options, destination) -> ExportReport。scope 支持 all / paper / type / selected items。

XLSX 建议优先使用 Rust 侧 rust_xlsxwriter；CSV 使用 csv + serde；ZIP 使用 zip crate；JSON 使用 serde_json。

每次导出写临时目录，全部完成并校验后再原子移动到目标路径，避免中途失败留下“看起来完整”的半成品。

ExportReport 返回 exported_count、skipped_count、warnings、output_paths、checksums；UI 显示明确摘要。

## 26.10 导出与迁移验收测试

创建覆盖七种类型、至少 3 篇论文、含中文/英文/特殊字符/长文本/缺失 DOI 的测试库；每种格式都执行导出。

JSON round-trip：导出后重新导入测试数据库，关键字段逐项比对，确保无损。

XLSX/CSV：用 Excel/LibreOffice 打开不乱码；行数与数据库条目数一致；换行和引号字段不破坏结构。

BibTeX/RIS：分别用 Zotero/EndNote 兼容解析器抽样验证；DOI、作者、年份不能错位。

Anki：Vocabulary/Writing 字段映射可直接导入；tags 和来源字段保留。

Figure：每个图片文件都有 sidecar；随机删除一个 sidecar 后归档自检应报告错误。

ZIP：在另一目录解压，manifest 中声明的文件均存在；可选 PDFs 路径改为相对路径。

大库测试：至少 10,000 knowledge_items + 1,000 figures，导出过程有进度、可取消、不会卡死 UI。

# 附录 A：建议目录结构

src/
├─ features/
│  ├─ pdf/
│  │  ├─ selection/
│  │  └─ area-capture/
│  ├─ translation/
│  │  ├─ providers/
│  │  ├─ translator-service.ts
│  │  └─ translation-store.ts
│  ├─ knowledge/
│  │  ├─ components/
│  │  ├─ repository/
│  │  ├─ search/
│  │  └─ types.ts
│  ├─ ai/
│  │  ├─ prompt-builder.ts
│  │  └─ chatgpt-shortcut.ts
│  ├─ export/
│  │  ├─ exporters/
│  │  ├─ archive/
│  │  └─ export-service.ts
│  └─ settings/
├─ shared/
│  ├─ db/
│  ├─ errors/
│  └─ utils/
└─ src-tauri/
   ├─ commands/
   ├─ secrets/
   ├─ files/
   ├─ export/
   └─ clipboard/

# 附录 B：关键产品原则

任何操作尽量不打断阅读：Quick Save 优先，复杂编辑延后。

AI 是辅助层；原文、来源和页码才是数据底座。

所有第三方能力都做 adapter，避免锁定单一供应商。

本地可用优先：没有网络时，阅读、笔记、知识库必须照常运行。

长期积累优先：数据库迁移、备份、导出从第一版就做。

科研特化优先：Method、Data、Figure、Writing 等结构比普通 PDF 笔记更重要。

# 附录 C：关于翻译服务的备注

百度、Microsoft Azure、Google Cloud、DeepL 等服务的免费额度、计费方式、鉴权方式和接口版本可能随时间调整。开发时应以各平台当期官方文档为准；本方案只规定“可插拔 Provider 架构”，不把任何一家平台当前的免费额度写入核心业务逻辑。